6月8日 議事録 加藤岡

・チームミーティング

もうちょっとホップな名前にした方がいいんじゃないか（下村）

アイコン（プロフィールの）

「かな」とかってどうするか（綿貫）

つけてみてバランス悪かったら外してみても（下村）

同じでもいいし、いらんかったら消せばいんじゃないですかね（大門）

初回のプロフィール記入は記入欄（入力するときの統一感）

外部設計書変えますね（綿貫）

シンプルすぎる（下村）

クラス名どうしますか（下村）

クラス名って何の？（綿貫）

なんですか？（下村）

画像のクラス名のこと？

どんな画像にするか

・リーダーフィードバック

今日はレビューの修正

下村さんがDBに取り掛かる

E3の進捗はいい方

レビューを直してから取り掛かれば大丈夫

データベースの認識がみんな違う

例えば、バイト数、名前20文字っていうのは漢字で20ってわけじゃなくてUTF-8は可変

ギリギリに詰めるんじゃなくてデカい数字で、小さくしたからって何もならない

もし小さくしたいならjava scriptとかで制限をかける

DBのコンピューターのIDをint型で作るのは絶対必要

各担当の会議をお昼くらいにする

レビュー　　　もう取り掛かってもいいんじゃないか

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

プロジェクト名を考えた方がいい（岡田）

受講者管理システムは英語でstudent management system（岡田）

長いからSMシステムとか？（岡田）

プッシュしてみんなでインポート

全然覚えてないです（下村）

ファイルどこに

これまたワークスペース切り替えしないと（岡田）

プロジェクト名はSMシステムで決定

データベースどうやってたんだろ

リンクでつないでたのかな

シンプルBCの隣にある

H２で作って勝手に出来上がってる（岡田）

午後やってみますか（岡田）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午後

全体に伝えたいこと（岡田）

ファイル一覧に足りないところ

サーブレットの新規作成

2つ作成した（create\_ID、create\_profile）

外部作成書

プロフィール

新規登録の初回プロフィール23567　画像にした

MAXも全部256に

自己紹介だけ768に変更

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

各チームの共有の仕方でよかったもの

例えばExcelの右上の共有でサインインして綿貫さん以外はゲストとして入るとみんなで編集できる。

誰が編集しているかもわかる

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

一戸講師

フォントのサイズとかを三段階（文字の大きさ、ボールド、ノーマル）に書いてほしかったけど最後でいい（らしい）

埋めることを最優先に

まぁ大体はいい感じ

抜けはあると思うんだけど、（見るものが）あまりに多くて

雰囲気ちゃんとできてればOKに

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

質問回答も768に変更

データベース変えますか（岡田）

クラス名とかも全部256で

これも（DB定義書）共有してリンク張ってもらえれば

Excel共有成功

更新のところも名前変えた方がいいですか（綿貫）

はい（岡田）

ファイル構成の担当者記入

DAO関連は全部下村さん担当

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

下村さん帰ってくる

DB担当会議の結果

特に得たものはない

悩みはありますか？と聞かれた

自分たちは進んでる方だったのでアドバイスする側だった

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ファイル構成一覧に画像関連を追加しました（岡田）

結果的に39個になりました。

まずjsp

受講者と講師で分けますか（岡田）

講師 担当 岡田さん

受講者担当 加藤岡 大門

大門さんと加藤岡がログイン画面、新規登録、プロフィール etc...

ヘッダーフッダー、画像関連は綿貫さん、岡田さん

CSSは下村さんが得意

CSSは下村さん主軸で

モデルとかも下村さん

JSは使うかわからないけど岡田さんが担当

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

綿貫さん構成管理担当会議のため離脱 13時35分

綿貫さん 帰宅 13時50分

E2 の加藤さんに聞く会だった

E2はもう全部終わってる

デザインも作り始めている

ファイル数は全部で45個

コミュニケーション担当（大門さん）が14時15分に会議

一戸講師がどこのグループが一番進んでるか発表する

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

次やるのが外部設計書のロケーション

項目定義書（ログイン）

タイトルはtitle

ID,PW画像はimg\_login

ID,PWはinput\_login

ログイン、新規登録はsubmit\_login

項目定義書（新規登録）

量が多いので割愛させていただきます。

項目定義書（初回プロフィール入力画面（受講者））

量が多いので割愛させていただきます。

項目定義書（メニュー画面（受講者））

量が多いので割愛させていただきます。

項目定義書（メニュー画面（講師））

受講者とほぼ同じ

量が多いので割愛させていただきます。

外部設計書（プロフィール画面）

プロフィールの項目に画像があったほうがよいか？

画像があったほうが統一性がある（大門）

作ってみて変だったら変えましょう（下村）

項目定義書（プロフィール画面）

初回プロフィール画面と同じ

定義項目書（FAQ画面（受講者））

量が多いので割愛させていただきます。

画像設計書（FAQ画面（受講者））

変更

Excelの共有方法がわからないので中止

岡田さんに共有方法を調べてもらう

綿貫さんがもう一度外部設計書を変更

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

大門さんコミュニケーション担当会議のため離脱 14時15分

大門さん 帰宅14時35分

大体のチームが議事録は日によって変更

1チームだけ共有してる

発表する部分だけ力を入れるのも戦略

やるときに考えましょう

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

品質管理会議 14時35分～14時55分 のため未記入

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

大門さん　発表担当会議　15時5分～15時33分

見せるものを決める

凝りすぎでボリュームがあるところが多いから先生は削ったほうがいいと思う

エピソード建てて順序よく話す

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

休憩明け

綿貫さん　サーブレット作成開始

下村さん　DB作成開始

workspace/data/SMSystemに作成

userテーブルを作成

user\_id　のプライマリーキーをユニークに変更

all\_questionテーブルを作成

DB一旦終了

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

岡田さん　リーダー会議　15時35分～15時55分

今と昔では様子が変わったか聞かれた

どんな感じで進めているのか

E2が一番いい

E2のslackが一番盛ん

E2はできる人が3人、できない人が3人でそこのすり合わせに成功している

E3はブラジルみたい（サッカー）フォーメーションがなく自由にやってる

みんなでやってるから（ほかのチームはみんなでやってない）

外部設計書も分けてやってるらしい

E5とE4はワンマンチームになるのを避けたい

あんまり喋らない人（俺）がいるから全力で肯定する

E４野村さんの作品にしたくない

E5はマスコットキャラ作ってる

E1はあんまりすすんでない

E6は女子だけなんでスムーズに進んでるが今後が心配

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

無視リストがない

毎回出てくるだけだから別にいいのでは？

おんちゅう

続行

できない・・・

なんだなんだなんだなんだ・・・？

解決

ヘッダー以降のクラス名が埋まってないので岡田さんを待つ

外部設計書のロケーションが統一されていない

担当で部屋を分かれる

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

今日やったことの確認

外部設計と内部設計、DB完成

担当の割り振りも完了

jspに着手し始めた

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

明日の目標

jspを1つ完成させることを目標

（表示できれば）