2021/06/09（水）　（作成：下村）

【今日の目標】

・JSP・DAOの作成を進めましょう

・Eclipseのエラーは午前中に解決したい

【岡田さんよりリーダー会議の内容の共有】

・E2・E3以外はDBまだしていない

・他のグループはまだ外部設計している。今からDB

・E2はデザインも話し合っている

【eclipseのエラー問題】

・E2も円柱出ている

・円柱出ていても関係なさそう

・共有しているから出ているのでは？

・build無視できない

→一戸講師「それは変だなあ～」

・Ｅ－３＞.gitignore＞「.setting」を消す

・Ｅ－３をコミットしてみよう

・できた！！！！！！！よかったね！

【一日の流れ】

・10:10~17:00までチーム演習

1. 00分から10分まで休憩
2. 10分から45分まで各自作業
3. 45分から00分までやったこと報告＆相談

・15:10~16:00は全員のデータを1つにまとめる作業

→1時間かかってしまった、結構大変

⇒明日からは午前と午後に1回ずつ作成物を収集する時間をとる

【DB関連】

・内部結合する箇所がある

・テーブル３つある

・SQLドリルｐ１３０～を見てやる

・DBを置いておく場所・・・simpleBCと同様に「date」の中に

【Java関連】

・JSPを実行するならサーブレット作らないといけない。

（サーブレットテキスト１７４ページ）

・CSS　カラーの統一

→バックグラウンド：F5F5F5

→オレンジ：F4A460

・綿貫さんが作ったヘッダーは各自で追加する。

・「新規登録はボタンじゃなくてリンクで新規登録JSPに飛ばす」に変更してみよう！

・ボタンは「オレンジ枠＆中は白」でホバー状態で「黒」に

【今日したこと】

・eclipseの環境構築、全員OK

・担当決まっているので各自JSP、サーブレット、DAO行う

・Java側4人はページの半分くらい終わった（JSPとサーブレットのセットで）

・DB側はDAO4つ中2つ完成

・ちゃんと動くのか

【明日について】

・新規登録できるようにする→ログイン

・新規登録とDBが上手く連携させられるか？