2021/06/14 (作成:下村)

【今日の目標】

・先週の続きをやる/今週中に大体のことを終わらせる/難しい箇所は来週やる

【連絡事項】

・岡田さん：面談あり

【リーダー会議内容】

・どのチームも今週中に大体が完成することを目標としてそうだった

・JSPの表示をさせる

・ナビゲーションを押したら飛べるように

・Java(〇件)などのチャレンジ問題は来週で

・画面1つじゃ表せなくて遷移させないといけないなどの問題がどこも発生している

【個人でやること】

・大門さん：プルダウンの検索だけにして次のページに行って、質問と回答の確認を出来る画面に移るJSPを作る

・加藤岡さん：先週の続き、担当箇所をやる

・綿貫さん：先週の続き、担当の箇所をやる

・下村：modelを３個増やす、テーブルを書き換える

・大門さん：JSPのファイルを９個くらい作るってこと?

→プルダウンで選択したら画面遷移してジャンルを表示させるってこと

・All\_QuestionDaoにselect question, answer where genre = ?;を作ってあれば出来るはず

【現状把握】

・現状どのくらい動くのか動かしてみる

・新規登録できた

・プロフィール画面行ったときに「氏名」「氏名（かな）」が入っているようにする（name.javaを作る）

・メニュー画面に入れる

・クラスを検索すると表示される

・企業名で昇順→指名で昇順にしたい。現状、企業名でしか並んでない

・新規登録した内容で、ログインも出来る

・ナビゲーションを押したらページが飛ぶようにしたい今週中に

・特に何もなければ作業始めましょう

【今日の成果】16:00~

・DB見直し。内部結合を中心に。まだテストは出来ていない

・綿貫さん：担当のJSP終わっている

・大門さん：担当のJSPは今やっているところのみ。あとはサーブレット

・加藤岡さん：担当のJSPはあと１つしたら終わる

・各担当のJSPは完成まで残りわずか、８・９割終わっている

・サーブレットはこれから

【明日の予定】

・JSPがまだの人はJSPを終わらせる

・JSP終わった人は、各JSPのサーブレット１つくらいは動かす

・講師側：クラスを選ぶページ→

・今週はこれが出来たらいい

・DB：Daoテストして動くかどうか試す

・ページャー

・ラジオボタン

・各ページ移動が出来るようにしたい