2021/06/18(金) (作成：下村)

【今日の目標】

・それぞれの課題へ取り組む

・出来る限り完成に近づける

【リーダー会議の内容】

・出来る限り完成させて来週からはテストや発表準備できたらいい

・E2・・・画像をタッチすると喋る。矢沢さんのよくしゃべる言葉を集めた音声を登録しておいて画像を押すと矢沢さんの声が出る

・E5・・・質問何回したらグラフが動く

・E1・・・ジェイソン使って頑張っている

【現状報告】

・岡田さん：ログイン情報が見られるようにした

→画像をクリックしたら情報が出てきて、パスワード変更が行えるようにした

→右から出てくるようにしているから画面が全体的に左に動いてしまう

→色はどうしよう？　白とかがよさそう

【来週どうする？】

・自分が担当していない箇所をみんなで見直す時間とってもいいかも！

・追加したい機能ありますか？

→「登録成功」「削除失敗」などのサーブレットは1つでもよかった。

　 　＝それらをまとめてもいい

→業務時間9:00~18:00にログインしたら「働いているマーク」それ以外の時間は「休んでいるマーク」のアイコンを表示するとか？

加藤岡さん

時計の横にマークを付けたりとか？したいことあればそれをやってもいい！

大門さん

ジェイソン挑戦してみる

綿貫さん

ログイン画面のCSSは終わっている。他のページのCSSがまだだからそこをやる。

下村

残りのページャーを作成する。件数に合わせて表示するページ数を変更する。

岡田さん

マイメニューの作成

来週火曜水曜辺りからテストかな？